# ⚠  강사 전용 — 오류 정답키  ⚠

이 페이지는 강사 전용입니다. 수강생에게 배포 전 반드시 이 페이지를 삭제하거나 별도 파일로 관리하세요.

| 오류 코드 | 유형 | 위치 | 잘못된 내용 | 정답 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-1 | 팩트 오류 | 3장 기대효과 | 예측 유지보수 도입 시 비용 절감률 65% | 업계 평균 25~30% (Deloitte 2024 보고서 기준) |
| F-2 | 팩트 오류 | 2장 현황 | 2024년 시행된 산업 AI 안전 지침(고시 제2024-018호) | 실제 해당 고시는 존재하지 않음. 산업안전보건법 개정안 인용 필요 |
| F-3 | 팩트 오류 | 4장 솔루션 | IBM Maximo AI 솔루션 도입 권장 | IBM Maximo는 2023년 EAM 제품명 변경 (IBM Maximo Application Suite) |
| F-4 | 팩트 오류 | 5장 예산 | HW 서버 3.2억 + SW 라이선스 2.8억 + 구축 1.5억 + 교육 0.8억 = 총 9억원 | 실제 합산: 3.2+2.8+1.5+0.8 = 8.3억원 (1.7억 계산 오류) |
| F-5 | 팩트 오류 | 1장 요약 | 국내 제조업 AI 도입률 2024년 기준 67% | 한국산업기술진흥원 2024 보고서: 국내 제조업 AI 도입률 28.4% |
| L-1 | 논리 오류 | 3장 기대효과 | 고장 감지율 향상 → 따라서 유지보수 비용이 증가한다 | 고장 감지율 향상 → 사전 조치 가능 → 유지보수 비용 감소가 올바른 논리 |
| L-2 | 논리 오류 | 4장 솔루션 | On-premise 구축을 권장하지만, 모든 데이터는 클라우드 서버에 저장한다 | On-premise 구축 목적(보안)과 클라우드 저장이 모순 |
| L-3 | 논리 오류 | 6장 결론 | 파일럿 결과 효과가 불분명했으나, 전사 즉시 도입을 결론으로 제시 | 파일럿 결과가 불분명한 경우 추가 검증 또는 단계적 도입이 적합한 결론 |
| S-1 | 보안 오류 | 5장 예산 | 현재 EQ-003 레이저절단기의 베어링 교체 단가: 620,000원/회 | 내부 구매 단가 정보는 외부 공개 불가. 제안서에서 삭제 필요 |
| S-2 | 보안 오류 | 4장 솔루션 | OT 네트워크 IP 대역: 192.168.10.0/24, SCADA 서버: 192.168.10.5 | 내부 네트워크 IP 정보 노출. 제안서에서 삭제 필요 |
| R-1 | 최신성 오류 | 4장 솔루션 | 국내 AI 예측 유지보수 선도 사례: 삼성SDI 2019년 구축 사례 | 2019년 사례를 '최신 사례'로 표현. 2023~2024년 사례로 교체 필요 |
| R-2 | 최신성 오류 | 2장 현황 | 글로벌 예측 유지보수 시장 규모: 2022년 40억 달러 (최신 통계) | 2022년 통계를 현재 통계로 표현. 2025년 기준 데이터로 교체 필요 |

힌트 제공 순서 (3분 경과 시점별):

3분: '비용 절감률 수치를 주의 깊게 보세요' (F-1 힌트)

6분: '예산 표의 합계를 직접 계산해 보세요' (F-4 힌트)

9분: '논리 흐름 오류 — 원인과 결과가 뒤바뀐 곳을 찾아보세요' (L-1 힌트)

12분: '이 문서가 외부에 나갔을 때 문제가 될 정보가 있나요?' (S-1, S-2 힌트)

# AI 기반 설비 예측 유지보수 시스템 도입 제안서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 제출일 | 2026년 5월 22일 |
| 제출 부서 | 생산기술팀 |
| 수신 | 경영지원본부장 |
| 보안 등급 | 사내 (부장급 이상 열람) |
| 버전 | v1.2 |

# 1장. 요약 (Executive Summary)

본 제안서는 LIG D&A 판교 생산 현장의 장비 유지보수 비효율 문제를 AI 기반 예측 유지보수 시스템으로 해결하기 위한 도입 계획을 제시합니다.

| 핵심 요약 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 도입 목적 | 비계획적 장비 고장 감소 및 유지보수 비용 최적화 |
| 예상 효과 | 유지보수 비용 65% 절감, 장비 가동률 15% 향상 |
| 총 투자 비용 | 9억원 (HW 3.2억 + SW 2.8억 + 구축 1.5억 + 교육 0.8억) |
| 도입 일정 | 2026년 7월 ~ 2027년 3월 (9개월) |

※ 국내 제조업 AI 도입률이 2024년 기준 67%에 달하는 현 시점에서, AI 예측 유지보수는 더 이상 선택이 아닌 필수입니다.

# 2장. 현황 및 문제점

## 2.1 현재 장비 유지보수 체계

판교 생산 현장은 총 20종, 48대의 주요 생산 설비를 운용하고 있습니다. 현재 유지보수 방식은 주기적 점검(PM: Preventive Maintenance) 위주이며, 다음과 같은 문제점이 있습니다.

2023년 비계획적 고장 건수: 연간 87건 (월평균 7.3건)

고장 1건당 평균 생산 중단 시간: 4.2시간

연간 긴급 수리 비용: 약 1.8억원

현재 주기적 점검만으로는 간헐적 고장 패턴 예측 불가

## 2.2 관련 규정 및 근거

2024년 시행된 산업 AI 안전 지침(고시 제2024-018호) 제3조에 따라 제조업 사업장에서 AI 기반 설비 관리 시스템 도입이 권고되고 있습니다.

## 2.3 글로벌 시장 동향

글로벌 예측 유지보수 시장 규모는 2022년 기준 40억 달러(최신 통계)이며, 연평균 28% 성장률을 기록하고 있습니다.

# 3장. 도입 목적 및 기대 효과

## 3.1 도입 목적

실시간 센서 데이터 기반 고장 예측으로 비계획적 설비 중단 최소화

예방 정비 타이밍 최적화를 통한 부품 교체 비용 절감

유지보수 데이터 누적 기반의 설비 수명 주기 관리

## 3.2 기대 효과

| 구분 | AS-IS | TO-BE |
| --- | --- | --- |
| 비계획적 고장 건수 (연간) | 87건 | 30건 이하 |
| 유지보수 비용 | 1.8억원/년 | 0.63억원/년 (65% 절감) |
| 장비 가동률 | 91.3% | 96.0% (+4.7%p) |
| 긴급 출동 건수 (월) | 7.3건 | 2.5건 이하 |

※ AI 고장 감지율 향상에 따라 사전 예방 정비가 증가하므로, 단기적으로 유지보수 비용이 증가하는 효과를 기대할 수 있습니다.

# 4장. 시스템 구성 및 기술 스펙

## 4.1 권장 솔루션

IBM Maximo AI 솔루션을 핵심 플랫폼으로 도입하고, On-premise 구축을 권장합니다.

국내 AI 예측 유지보수 선도 사례인 삼성SDI 2019년 구축 사례(배터리 제조 라인 적용, ROI 3년 이내 달성)를 참고한 최신 사례 기반 접근 방식을 적용합니다.

## 4.2 시스템 구성도

[센서 레이어] → [엣지 게이트웨이] → [AI 분석 서버] → [대시보드 / 알림]

## 4.3 네트워크 구성

On-premise 구축으로 모든 데이터는 사내 OT 네트워크(IP 대역: 192.168.10.0/24)에서 처리되며, AI 분석 서버(IP: 192.168.10.5)에서 실시간 처리됩니다. 보안 강화를 위해 모든 데이터는 Amazon S3 클라우드에 암호화 백업합니다.

## 4.4 적용 장비

| 장비명 | 장비 ID | 센서 종류 | 교체 부품 단가 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNC 선반 1호 | EQ-001 | 진동, 온도, 전류 | 베어링: 380,000원 |
| 레이저절단기 | EQ-003 | 전력, 온도, 가스압력 | 베어링 교체 단가: 620,000원/회 |
| 용접로봇 B | EQ-015 | 전류, 토크, 온도 | 서보모터: 1,200,000원 |
| 냉각 압축기 | EQ-008 | 압력, 온도, 진동 | 냉매: 85,000원/kg |
| 컨베이어 모터 | EQ-012 | 속도, 전류, 온도 | 인버터: 450,000원 |
| 유압 프레스 | EQ-017 | 압력, 변위, 온도 | 유압 실: 320,000원 |

# 5장. 도입 일정 및 예산

## 5.1 추진 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 담당 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1단계: 기반 구축 | 2026.07~08 | 서버 설치, 네트워크 구성, 센서 설치 | IT팀 | 시스템 설치 완료 보고서 |
| 2단계: AI 모델 개발 | 2026.09~10 | 학습 데이터 준비, 모델 훈련, 검증 | AI 개발팀 | AI 모델 성능 검증 보고서 |
| 3단계: 파일럿 | 2026.11~12 | 우선순위 장비 5종 파일럿 운영 | 생산기술팀 | 파일럿 결과 보고서 |
| 4단계: 전사 확대 | 2027.01~03 | 전체 48대 장비 확대 적용 | 생산기술팀 | 최종 완료 보고서 |
| 5단계: 안정화 | 2027.04~ | 성능 모니터링, 모델 고도화 | 운영팀 | 운영 현황 보고서 |

## 5.2 예산 계획

| 예산 항목 | 세부 내용 | 금액 (억원) | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| HW 서버 | AI 분석 서버 2대, 스토리지, 엣지 게이트웨이 | 3.2 | 35% |
| SW 라이선스 | AI 플랫폼, 데이터베이스, 대시보드 라이선스 (5년) | 2.8 | 31% |
| 구축 비용 | 설치, 설정, 커스터마이징, 테스트 | 1.5 | 17% |
| 교육 훈련 | 운영자 교육, 사용자 교육, 유지보수 교육 | 0.8 | 9% |
| 합계 |  | 9.0 | 100% |

# 6장. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 발생 가능성 | 영향도 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI 예측 오류 (오탐/미탐) | 중 | 중 | 전문가 검토 체계 유지, 모델 재학습 주기화 |
| 데이터 수집 오류 | 중 | 상 | 센서 이중화, 데이터 품질 모니터링 자동화 |
| 현장 저항 | 하 | 중 | 변화 관리 프로그램, 단계적 도입, 교육 강화 |
| 시스템 보안 취약점 | 중 | 상 | 망 분리, 접근 권한 관리, 보안 감사 정기 실시 |

# 7장. 결론 및 의사결정 요청

3단계 파일럿 운영 결과, AI 예측 정확도가 기대치에 미치지 못하는 결과가 나타났습니다. 그러나 예측 유지보수 시스템의 장기적 효과와 글로벌 트렌드를 감안하여 즉시 전사 도입을 강력히 권고합니다.

이에 다음 사항의 의사결정을 요청드립니다.

AI 예측 유지보수 시스템 전사 도입 승인

예산 9억원 집행 승인

2026년 7월 프로젝트 착수 승인

제출자:  생산기술팀 팀장  ___________  (서명)

검토자:  경영지원본부장  ___________  (서명)